ELEKTRİK ALIM HAKEDİŞİ NASIL YAPILIR? ÖRNEK HAKEDİŞ UYGULAMASI

Elektrik alımlarında hakediş, sözleşmesi imzalanmış ve alımına başlanılan “A.G, O.G ve Tek Terimli-Çift Terimli” elektrik tipleri için yapılan tüketim miktarı karşılığında yükleniciye ödenecek tutarın hesaplanması sürecidir.

Elektrik alımları hakedişlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar;

- Fiyat farkı hesabı

- Dağıtım bedelli hesabı

- Fonların ( TRT Payı, Enerji Fonu ve Belediye Tüketim Vergisi) hesaplanması

- Reaktif tüketim (Endüktif, Kapasitif) hesabı

Elektrik alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin detaylar 31.08.2013 tarihinde yayınlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” da belirtilmiştir.

Elektrik alımları hakediş süreci ve hakediş sonucunda oluşturulacak raporlar aşağıda belirtilmiştir.

- Puantaj Girişi; Aylık olarak yapılan tüketim miktarlarının abone gruplarına göre puantaj cetveline girilmesi ve puantaj raporu.

- Metraj İcmali (Yeşil Defter) ; Hakediş miktarının kümülatif olarak gösterildiği kısımdır. Bu aşamada “Metraj İcmali, BTV’ye Esas Tüketimler, BTV’den Muaf Tüketimler ve Reaktif Tüketim” raporları alınır.

- Yapılan İşler Listesi; metraj icmalinden gelen miktarlar sözleşme birim fiyatı ile çarpılarak toplam hakediş tutarı ve bu hakediş tutarı hesaplanır.

- Fiyat Farkı Hesabı; metraj icmalinden gelen miktarlar ve TUİK tarafından yayınlanan elektrik endeksleri üzerinden fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda elektrik alımları fiyat farkı hesaplanır.

- Hakediş Ön Kapağı; Sözleşme bilgileri yer alır ve varsa sözleşme artışları ile süre uzatımları gösterilir.

- Dizi Pusulası; hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir.

- Hakediş İcmali; özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir.

- Hakediş Arka Kapağı; Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir.

- Dağıtım Bedeli ve Fonlar; Puantaj cetvelinden gelen tüketim miktarı doğrultusunda, dağıtım bedeli, Belediye Tüketim Vergisi (BTV), Fonlar ( TRT Payı, Enerji Fonu) ile Reaktif Tüketim tutarları gösterilir ve detay raporları alınır.

- Hakediş Özeti; Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir.

Elektrik alımlarına ilişkin hakedişlerinizi AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş programı üzerinden gerçekleştirdiğinizde abone grubuna göre puantaj cetveline aylık tüketim miktarını girmeniz yeterlidir. Aylık tüketim miktarını girdiğiniz program; metraj icmali, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesabı, hakediş ön kapağı, dizi pusulası, hakediş icmali, hakediş arka kapağı, dağıtım bedeli, fonlar (TRT Payı, Enerji Fonu, BTV)  ve hakediş özetini otomatik oluşturur. Tüm hakediş raporlarınızı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen formatta tek tuşla oluşturabilirsiniz.